Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Обособленное подразделение «Институт информационных технологий БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

По практическому занятию №1

по дисциплине

«Управление проектами»

на тему «Разработка концепции проекта»

Слушатель гр.60121    	        К.А. Хаджинова

Руководитель 			И.В.Кашникова

МИНСК

2026

## РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА (BUSINESS CASE)

### 1.1 Ключевые вопросы (модель 5W)

| Элемент | Ключевые вопросы | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
| WHAT? | Что делаем? Какую проблему решаем? | NotaCode — веб-IDE (PWA) класса «diagram as code»: диаграмма описывается кодом на собственном DSL, код проверяется по правилам выбранной нотации и отображается на холсте; диаграммы хранятся, версионируются и экспортируются, генерация и исправление кода выполняются AI-ассистентом. Решаемая проблема: формальные нотации (IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD, ERD, UML) строятся вручную в графических редакторах, а текстовые инструменты (PlantUML, Mermaid, D2) не проверяют правила методологических нотаций. |
| WHO? | Для кого? Кто заказчик? | Пользователи: студенты технических специальностей, системные и бизнес-аналитики, архитекторы ПО. Заказчик — автор проекта (Product Owner); результат принимается руководителем курсовой работы по дисциплине «Интернет-технологии и веб-программирование» (ч. 2) и преподавателем дисциплины «Управление проектами». |
| WHY? | Почему это важно? Почему сейчас? | Инструмент с единым DSL для инженерных и методологических нотаций, валидацией по стандартам и git-подобной историей версий на рынке отсутствует. Срок определяется учебным планом: курсовая работа и лабораторные работы ч. 2 выполняются в осеннем семестре 2026 г. на компонентах продукта. |
| WHEN? | Когда завершаем? (MVP и релиз) | Старт — 21.09.2026. MVP — 13.12.2026 (спринт S11). Защита курсовой работы — 18.12.2026 (плановая дата, подлежит уточнению). Версии Post-MVP (BPMN, сети Петри, произвольные диаграммы) — после защиты. |
| WHERE? | Где используется? (платформы, браузеры) | Браузеры Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox актуальных версий на настольных ПК; установка как PWA с офлайн-черновиками. Сервисы — облачный хостинг (Netlify, Render/Fly.io, Neon). |

### 1.2  Бизнес-окружение проекта

Проект выполняется одновременно как курсовая работа по дисциплине «Интернет-технологии и веб-программирование» (ч. 2), как объект лабораторных работ той же дисциплины и как продукт с перспективой коммерциализации (версия Pro). Рынок инструментов моделирования разделён на два класса: текстовые DSL для инженерных нотаций (PlantUML, Mermaid, D2, Structurizr) и графические редакторы (draw.io, Ramus, BPwin), в которых методологические нотации строятся вручную. Бесплатные LLM API (Gemini, Groq, OpenRouter, Mistral) и бесплатные тарифы облачных сервисов обеспечивают реализацию AI-функций и развёртывания без бюджета. Сроки задаются расписанием семестра: MVP требуется к защите курсовой работы в декабре 2026 г.

### Проблемы → Решения

| № | Проблема (как есть сейчас) | Решение (что сделает продукт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаграммы IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD строятся вручную в графических редакторах; соответствие стандарту не проверяется, правка большой диаграммы занимает много времени. | Собственный DSL и профили нотаций с правилами валидации: ошибки выводятся с номером строки и колонки, для типовых ошибок предлагается автоисправление. |
| 2 | Текстовые инструменты (PlantUML, Mermaid, D2) не поддерживают методологические нотации и не проверяют их правила; для разных нотаций применяются разные инструменты и синтаксисы. | Единый язык и каталог нотаций «нотация → тип → уровень»: UML, ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD в MVP, BPMN и сети Петри в Post-MVP. |
| 3 | История изменений диаграмм не хранится построчно, сравнение и откат версий недоступны; написание кода с нуля требует знания синтаксиса. | Неизменяемые коммиты с SHA-256-блобами, diff и откат; шаблоны, вкладка документации и AI-ассистент (режимы «Написать код», «Исправить код», «Исправить ошибку», «Спросить по документации»). |

### 1.3 SMART-цель проекта

| Критерий | Ваш ответ |
| --- | --- |
| S (Что конкретно делаем?) | Разработать MVP NotaCode: Web IDE (React, Monaco, SVG-холст), Edge Gateway (Node.js, Express), Language Service (Python, Lark) с нотациями волны 1 (UML, ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD), сохранением на устройство и в БД, экспортом SVG и PNG и AI-ассистентом в режиме заглушки. |
| M (Как измерим успех?) | Шаблон каждой из 6 нотаций волны 1 проходит Run без ошибок; время анализа — не более 300 мс для диаграммы из 200 узлов; покрытие тестами — 100 % (строки, ветви, функции); Lighthouse — не менее 90 во всех категориях; сквозной сценарий «код → Run → сохранение → экспорт» выполняется без ошибок. |
| A (Почему это достижимо?) | Требования и архитектура (C4, ADR) подготовлены в спринте S0; план содержит 13 недельных спринтов; сервисы подключаются поэтапно (walking skeleton → Language → Workspace); применяются только бесплатные сервисы. |
| R (Как решает проблемы бизнеса?) | Устраняет проблемы 1–3 раздела 1.2 и одновременно обеспечивает материал для курсовой работы и лабораторных работ ч. 2 (Gateway реализует требования ЛР1–ЛР8). |
| T (К какому сроку сделаем?) | MVP — до 13.12.2026; защита курсовой работы — 18.12.2026. |

Итоговая SMART-цель (одно предложение):

До 13.12.2026 разработать и продемонстрировать MVP веб-IDE NotaCode с валидацией и рендером 6 нотаций волны 1, сохранением, экспортом SVG/PNG и AI-заглушкой при покрытии тестами 100 % и оценке Lighthouse не ниже 90.

## 1.4  Правила приемки

Критерии, когда заказчик примет работу:

- 1. Для каждой нотации волны 1 (UML, ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD) код встроенного шаблона проходит Run без ошибок, диаграмма отображается на холсте.

- 2. Ошибки DSL выводятся в панели Problems, маркерами редактора и тостами Error/Warning/OK с указанием строки и колонки.

- 3. Сохранение на устройство и в БД, экспорт в SVG и PNG выполняются без ошибок; кросс-подсветка «элемент ↔ строки кода» работает в обе стороны.

- 4. Конвейер CI проходит: покрытие 100 % (строки, ветви, функции), линтеры без замечаний, в исходном коде отсутствуют комментарии.

- 5. Оценка Lighthouse — не менее 90 во всех категориях; пояснительная записка (20–30 с.) принята руководителем курсовой работы.

1.5. Допущения проекта

| № | Допущение | Влияние на проект (если не сбудется) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Преподаватель ИТиВП согласует применение Python-сервисов (FastAPI) наряду с рекомендованным стеком Node.js/Express. | Перенос Language и Workspace Service на Node.js, сдвиг MVP на 2–3 спринта. |
| 2 | Бесплатные тарифы Netlify, Render/Fly.io, Neon, CloudAMQP и Upstash сохраняются до даты защиты. | Смена хостинга и перенастройка развёртывания, риск недоступности демо-стенда на защите. |
| 3 | Дата защиты курсовой работы назначается не ранее 18.12.2026. | Сокращение объёма MVP: перенос требований Should have в Post-MVP. |
| 4 | Бесплатные ключи LLM API (Gemini, Groq, OpenRouter) остаются доступными. | AI-ассистент демонстрируется только в режиме заглушки. |
| 5 | Каждая лабораторная работа ч. 2 укладывается в один недельный спринт. | Вытеснение продуктовых задач лабораторными, сдвиг сроков MVP. |

### РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

### 2.1 MoSCoW-приоритизация требований

| Приоритет | Расшифровка | Требования вашего проекта |
| --- | --- | --- |
| Must have | Без этого система не имеет смысла. Сделать обязательно. | 1. Редактор DSL (Monaco): подсветка синтаксиса, подсказки. 2. Run: разбор, валидация и рендер только по кнопке. 3. SVG-холст: сетка, масштаб, панорамирование. 4. Кросс-подсветка «элемент ↔ строки кода». 5. Нотации волны 1: UML, ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD. 6. Валидация, панели Problems и Terminal, тосты Error/Warning/OK. 7. Сохранение (устройство, БД, GitHub, Google Drive), экспорт SVG, PNG, XML. 8. Шаблоны, вкладка документации, AI-ассистент (заглушка, 4 режима), светлая и тёмная темы. |
| Should have | Важно, но можно отложить на второй релиз. | 1. Регистрация и вход (JWT, refresh-токены). 2. История версий, diff двух версий, откат. 3. Undo/redo (Ctrl+Z, Ctrl+Y). 4. Автоисправление (quick fix). 5. Импорт файлов DSL и проекта. 6. Интерфейс на русском и английском языках. |
| Could have | Хорошо бы, если останутся ресурсы. | 1. Авторендер после изменения кода. 2. Автосохранение в последнюю цель и формат. 3. Нотации волн 2–3 (BPMN, сети Петри). 4. Альтернативные движки (Kroki, PlantUML, Mermaid, Graphviz, D2). 5. Офлайн-режим PWA. |
| Won't have | Сознательно не делаем в этом проекте. | 1. Генерация диаграммы по изображению. 2. Редактирование на холсте с записью в код. 3. Совместное редактирование в реальном времени. 4. Одновременная работа с несколькими проектами. |

Правило: Must have — не более 60 % от общего списка. Выполнено: 8 из 23 требований (35 %).

2.2 Исключения (что НЕ входит в проект)

- НЕ входит: мобильные приложения для iOS и Android;

- НЕ входит: совместное редактирование диаграмм несколькими пользователями;

- НЕ входит: платные LLM-модели, дообучение моделей, генерация диаграмм по изображению;

- НЕ входит: биллинг и администрирование версии Pro;

- НЕ входит: промышленная эксплуатация в Kubernetes и SLA.

### РАЗДЕЛ 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА

| Категория | Конкретные ограничения вашего проекта |
| --- | --- |
| Технические | TypeScript, React 19, Vite (Web IDE); Node.js 22, Express, Sequelize (Gateway); Python 3.13, FastAPI, Lark (сервисы предметной логики); PostgreSQL 17, MongoDB 7, Redis, RabbitMQ. Браузеры Chrome, Edge, Firefox актуальных версий. Run требует подключения к сети; офлайн доступны редактирование и черновики. Лимит размера DSL — 256 КБ. |
| Правовые / Законодательные | Закон Республики Беларусь № 99-З «О защите персональных данных» (e-mail, пароль хранится в виде хэша argon2id). Лицензии зависимостей: MIT, Apache-2.0, EPL-2.0 (elkjs). Условия бесплатных тарифов LLM API. Ключи API хранятся только на сервере. OWASP ASVS L2. |
| Организационные | Один исполнитель в ролях Product Owner, разработчика и тестировщика; ревью выполняется AI-агентами. Процесс Scrumban: спринт — 1 неделя, WIP ≤ 2. Стек ч. 2 задан методическими указаниями; применение Python-сервисов согласуется с преподавателем. Ветки лабораторных работ именуются по методичке. |
| Временные | Старт — 21.09.2026; спринт S0 (документация, фундамент) — до 04.10.2026; MVP — 13.12.2026; защита — 18.12.2026 (плановая дата); 13 недельных спринтов. |
| Бюджетные | Бюджет — 0 BYN: бесплатные тарифы Netlify, Render/Fly.io, Neon, CloudAMQP, Upstash и бесплатные ключи LLM API. Не включены: платные API, домен, платный хостинг. Резерв — буферный спринт S12. |
| Пользовательские | Пользователи владеют основами нотаций моделирования. Синтаксис DSL осваивается по встроенным шаблонам и вкладке документации; отдельное обучение не требуется. |

РАЗДЕЛ 4. ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ (ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛИ)

Логика: SMART-цель декомпозируется на конкретные шаги.

| № | Элемент | Что писать |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Декомпозиция задач | 6 этапов, 22 задач. Иерархический список и схема WBS приведены ниже (рисунок 1). |

Иерархическая структура работ (WBS)

0 NotaCode — MVP

1.0 Анализ и проектирование

1.1 Формализовать требования (SRS: FR, NFR, UC)

1.2 Составить каталог нотаций волны 1

1.3 Спроектировать архитектуру (C4, ADR)

1.4 Подготовить мудборды интерфейса (VS Code, draw.io)

2.0 Фундамент разработки

2.1 Настроить монорепозиторий и CI (линтеры, покрытие 100 %)

2.2 Собрать Docker Compose (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ)

2.3 Реализовать walking skeleton web → gateway → language

3.0 Серверная часть

3.1 Реализовать CRUD проектов и файлов в Gateway (Express)

3.2 Реализовать аутентификацию (JWT, refresh-токены)

3.3 Разработать грамматику DSL и парсер Lark с диагностикой

3.4 Реализовать профили и валидацию нотаций волны 1

3.5 Реализовать коммиты и историю версий (Workspace)

4.0 Клиентская часть

4.1 Сверстать оболочку IDE: activity bar, панели, темы

4.2 Интегрировать Monaco: подсветка, маркеры, подсказки

4.3 Реализовать SVG-холст (elkjs, pan/zoom, кросс-подсветка)

4.4 Реализовать сохранение и экспорт SVG/PNG

5.0 Интеграции

5.1 Реализовать AI-заглушку и адаптер LLM-провайдера

5.2 Реализовать 4 режима AI-ассистента

5.3 Подключить сохранение в GitHub и Google Drive

6.0 Тестирование и сдача

6.1 Выполнить e2e-тестирование основных сценариев

6.2 Провести аудит Lighthouse и безопасности

6.3 Оформить пояснительную записку и защитить курсовую работу

Рисунок 1 – Иерархическая структура работ проекта NotaCode

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

### 5.1. Идентификация стейкхолдеров

| № | Стейкхолдер | Тип (внутренний/внешний) | Почему важен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автор проекта (Product Owner, разработчик) | внутренний | Формирует требования, реализует и принимает продукт. Влияние — 5, интерес — 5. |
| 2 | Руководитель курсовой работы (преподаватель ИТиВП) | внешний | Утверждает тему и стек, принимает пояснительную записку и защиту. Влияние — 5, интерес — 3. |
| 3 | Преподаватель дисциплины «Управление проектами» | внешний | Оценивает проектную документацию (концепция, WBS, риски). Влияние — 4, интерес — 2. |
| 4 | Конечные пользователи (студенты, аналитики, архитекторы) | внешний | Определяют требования к нотациям и удобству интерфейса. Влияние — 2, интерес — 5. |
| 5 | AI-агенты разработки (ревью, тесты) | внутренний | Выполняют ревью кода и контроль покрытия. Влияние — 3, интерес — 1. |
| 6 | Поставщики сервисов (LLM API, хостинг, GitHub, Google) | внешний | Задают лимиты и условия бесплатных тарифов. Влияние — 3, интерес — 1. |

### 5.2. Матрица стейкхолдеров

Влияние — способность стейкхолдера влиять на проект (от 1 до 5).
Заинтересованность (интерес) — насколько стейкхолдеру важен результат проекта (от 1 до 5).

| Влияние \ Заинтересованность | Низкая (интерес 1–2) | Высокая (интерес 3–5) |
| --- | --- | --- |
| Высокое (влияние 4–5) | D: Минимальное информирование (информировать по ключевым вехам, не беспокоить деталями) | A: Активное вовлечение (регулярные отчёты, согласование решений, личные встречи) |
| Низкое (влияние 1–3) | C: Минимальный контроль (мониторить, общие дайджесты) | B: Консультирование (учитывать мнение, привлекать к обсуждениям) |

### 5.3. Распределение стейкхолдеров по квадрантам

| Квадрант | Стратегия | Стейкхолдеры |
| --- | --- | --- |
| A (Высокое влияние / Высокий интерес) | Активное вовлечение | Автор проекта (5/5); руководитель курсовой работы (5/3). |
| B (Низкое влияние / Высокий интерес) | Консультирование | Конечные пользователи (2/5). |
| C (Низкое влияние / Низкий интерес) | Минимальный контроль | AI-агенты разработки (3/1); поставщики сервисов (3/1). |
| D (Высокое влияние / Низкий интерес) | Минимальное информирование | Преподаватель дисциплины «Управление проектами» (4/2). |

### РАЗДЕЛ 6. ВЫВОДЫ

- Проект обоснован, так как решает следующие проблемы: ручное построение формальных диаграмм без проверки стандарта, отсутствие единого текстового языка для инженерных и методологических нотаций, отсутствие построчной истории версий диаграмм.

- Обязательный функционал (Must have) определён — 8 требований из 23 (35 %), границы проекта установлены перечнем исключений.

- Ключевой стейкхолдер — заказчик (автор проекта, Product Owner); с руководителем курсовой работы выстроено активное взаимодействие по результатам спринтов.

- Проект реализуем в рамках установленных ограничений: нулевой бюджет, один исполнитель, 13 недельных спринтов до защиты.

Дата заполнения: 23.09.2026