Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики

и радиоэлектроники»

Обособленное подразделение

«Институт информационных технологий БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЁТ

по практическому занятию №1

по дисциплине «Управление проектами»

на тему «Разработка концепции проекта»

(на примере проекта DiagramCode)

Слушатель гр. 60121                                                       Хаджинова К. А.

Руководитель                                                                 И. В. Кашникова

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Нажми правой кнопкой -> Обновить поле, чтобы собрать оглавление

# 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение практических навыков разработки концепции ИТ-проекта: обоснование через бизнес-кейс (Business Case), формулирование цели по модели SMART, приоритизация требований методом MoSCoW, декомпозиция цели на конкретные задачи в виде иерархической структуры работ (WBS) и анализ стейкхолдеров проекта с распределением по матрице «влияние/интерес» — на примере реального разрабатываемого проекта DiagramCode.

# 2 ХОД РАБОТЫ

## 2.1 Обзор предметной области

В качестве предметной области выбран проект DiagramCode — веб-сервис визуального моделирования диаграмм на основе собственного текстового языка (DSL): UML, ERD, IDEF0/IDEF1X/IDEF3, DFD, BPMN, сети Петри, с git-подобным версионированием и AI-генерацией диаграмм по тексту и изображению. Backend реализован на Python/FastAPI с PostgreSQL и Redis, frontend — на React/Vite с редактором Monaco. Курсовой срез проекта (Волна 1) ограничен одной нотацией erd.crows_foot.logical, DSL-редактором, рендером, версионированием и аутентификацией — именно этот объём и рассматривается далее как предмет концепции.

## 2.2 Теоретические сведения

Business Case (обоснование проекта) — документ, отвечающий на пять ключевых вопросов модели 5W (What, Who, Why, When, Where) и фиксирующий бизнес-окружение, из которого проект возникает, а также проблемы, которые он должен решить.

SMART — метод формулирования цели по пяти критериям: Specific (конкретная), Measurable (измеримая), Achievable (достижимая), Relevant (релевантная более широкой цели) и Time bound (ограниченная по времени). Каждый критерий отвечает на отдельный вопрос о цели проекта, а итоговая формулировка объединяет все пять в одно предложение.

MoSCoW — техника приоритизации требований по четырём категориям: Must have (обязательно), Should have (важно, но можно отложить), Could have (желательно при наличии ресурсов) и Won't have (сознательно не делается в этой версии проекта); распространённое правило — доля Must have не должна превышать 60% от общего списка требований.

Стейкхолдеры — лица, на которых влияют результаты проекта или которые сами могут повлиять на проект; их принято делить на внутренних (сотрудники, вовлечённые в проект) и внешних. Матрица «влияние × заинтересованность» распределяет стейкхолдеров по четырём квадрантам, каждому из которых соответствует своя стратегия работы — от активного вовлечения до минимального информирования.

## 2.3 Обоснование проекта (Business Case)

Ниже приведён анализ проекта DiagramCode по модели 5W, зафиксированный в разделе 1.1 заполненного документа концепции (см. Приложение А).

| Элемент | Ответ |
| --- | --- |
| WHAT? | Веб-сервис визуального моделирования диаграмм через собственный DSL, с рендером, git-подобным версионированием и AI-генерацией по тексту/изображению. |
| WHO? | Разработчики и аналитики, которым нужно описывать структуры и процессы диаграммами и хранить версии как код; заказчик курсового среза — защита курсовой работы по дисциплине «Управление проектами» (БГУИР, группа 60121). |
| WHY? | На рынке нет инструмента, сочетающего DSL с версионированием на уровне БД, инженерные и методологические нотации диаграмм в одном продукте и AI-генерацию в общем цикле сохранения. |
| WHEN? | Курсовой срез (Волна 1) — к дате защиты курсовой работы; полный охват нотаций — после защиты, отдельными волнами. |
| WHERE? | Веб-приложение (React PWA) в актуальных версиях Chrome/Firefox/Edge; backend развёрнут в облаке (Render). |

Бизнес-окружение проекта определяется пересечением учебного требования (курсовая работа по дисциплине «Управление проектами») и реального продуктового интереса автора к инструментам категории diagram-as-code. Анализ рынка (PlantUML, Mermaid, D2, Eraser.io, draw.io, Ramus/BPWin) показывает, что конкуренты специализируются либо на текстовом DSL для инженерных нотаций, либо на устаревших GUI-редакторах методологических нотаций, и лишь один из них (Eraser.io) сочетает DSL, AI и совместную работу, не покрывая при этом IDEF и сети Петри.

## 2.4 SMART-цель, критерии приёмки и допущения

Итоговая SMART-цель проекта сформулирована так: к дате защиты курсовой работы реализовать и продемонстрировать веб-сервис DiagramCode в объёме курсового среза (DSL-редактор, рендер и валидация нотации ERD, версионирование, аутентификация), подтверждённый прохождением всех автотестов и работающим сквозным пользовательским сценарием.

Ключевое допущение, способное сорвать проект при несоблюдении, — то, что две рабочие ветки разработки (feature/notation-bpmn-and-collab и feature/real-ide-app) будут смёржены в одну защищаемую ветку до дня защиты; полный перечень из пяти допущений приведён в разделе 1.5 заполненного документа концепции (Приложение А).

## 2.5 Содержание и границы проекта (MoSCoW)

Приоритизация требований по MoSCoW зафиксировала шесть пунктов Must have (DSL-редактор, парсер, нотация ERD, версионирование, аутентификация, REST API) из пятнадцати требований общего списка, что составляет 40% и укладывается в правило «не более 60%». Явно исключены из объёма проекта: BPMN и сети Петри, реальная облачная БД для продакшена, интеграция с внешним AI-провайдером и администрирование пользователей — подробный перечень приведён в разделах 2.1–2.2 заполненного документа концепции.

## 2.6 Ограничения проекта

Технические ограничения задают стек Python/FastAPI/PostgreSQL/Redis на backend и React/Vite/Monaco на frontend. Правовые ограничения учитывают недоступность части облачных сервисов (Heroku, Vercel, AWS) из Республики Беларусь, что потребовало выбора альтернативного одобренного списка (Render, Netlify, GitHub Actions). Организационное ограничение — единственный разработчик, совмещающий роли PO/разработчика/тестировщика, при частичном участии фоновых ИИ-агентов. Полная таблица ограничений по шести категориям приведена в разделе 3 заполненного документа концепции.

## 2.7 Декомпозиция задач (WBS)

SMART-цель разложена на четыре этапа и двенадцать крупных работ: подготовка (требования и архитектура, проектирование DSL-грамматики, настройка окружения и CI), разработка backend (DSL-парсер, модель данных, нотация ERD, аутентификация), разработка API и frontend (REST API, IDE-оболочка на React и Monaco, канвас рендера) и тестирование с защитой курсовой работы. Каждая крупная работа дополнительно раскрыта на 2 подзадачи (24 подзадачи всего) в самом документе концепции — так общий объём декомпозиции укладывается в рекомендованные методичкой 15–25 задач. Иерархическая структура работ на уровне этапов представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Иерархическая структура работ (WBS) проекта DiagramCode

Расчёт критического пути по этой декомпозиции методом CPM (Critical Path Method) подробно выполнен в отдельном отчёте по практическому занятию «WBS и график Ганта» (см. Приложение Б) и в файле pz-wbs-gantt/Планировщик проекта - DiagramCode.xlsx: общая длительность проекта — 38 рабочих дней (сумма длительностей критического пути), критический путь — работы 1→2→4→6→8→10→11→12.

## 2.8 Анализ стейкхолдеров

Идентифицированы шесть стейкхолдеров проекта: сама разработчица (владелец продукта), руководитель курсовой работы, конечный пользователь DiagramCode, внешний AI-провайдер, хостинг-провайдеры и фоновые ИИ-агенты, выполняющие часть реализации. Распределение по матрице «влияние × заинтересованность» приведено в таблице 2.1.

| Квадрант | Стратегия | Стейкхолдеры |
| --- | --- | --- |
| A (высокое влияние / высокий интерес) | Активное вовлечение | Разработчица, фоновые ИИ-агенты |
| B (низкое влияние / высокий интерес) | Консультирование | Конечный пользователь DiagramCode |
| C (низкое влияние / низкий интерес) | Минимальный контроль | AI-провайдер, хостинг-провайдеры |
| D (высокое влияние / низкий интерес) | Минимальное информирование | Руководитель курсовой работы |

# ВЫВОДЫ

В ходе практического занятия разработана концепция проекта DiagramCode: обоснован бизнес-кейс по модели 5W, сформулирована SMART-цель курсового среза, требования приоритизированы по MoSCoW с долей Must have 40% от общего списка, зафиксированы шесть категорий ограничений, цель декомпозирована на 4 этапа и 12 конкретных работ (WBS), а шесть стейкхолдеров проекта распределены по матрице влияния и заинтересованности со стратегией работы для каждого квадранта. Полностью заполненный документ концепции по официальному шаблону дисциплины приведён в Приложении А.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/KsushaKhadzhinova/ProjectManagement