## Кто такие стейкхолдеры

Стейкхолдеры — это люди, на которых влияют результаты проекта. Они инициируют проект, согласовывают детали, бюджет, принимают и оценивают результаты. Стейкхолдеры могут влиять на проект: например, вносить коррективы или отказаться его принимать. 

Взаимодействие со стейкхолдерами — процесс, внутри которого менеджеру проекта нужно:

- выяснять ожидания заинтересованных лиц от проекта;

- вовлекать стейкхолдеров и информировать их о ходе проекта;

- собирать обратную связь.

## Типы стейкхолдеров

Стейкхолдеры бывают внутренние и внешние. Внутренние — это сотрудники компании, которые задействованы в проекте:

- директор, который инициирует проект и формирует запрос;

- представители смежных команд, которые заинтересованы в проекте;

- менеджер проектов, который организовывает все процессы;

- рабочая группа, которая состоит из разработчиков, менеджеров по продажам, копирайтеров, SMM-менеджеров, бухгалтеров, операторов службы поддержки.

Внешние стейкхолдеры — все, кто может повлиять на проект за пределами компании:

- государственные органы, которые регулируют деятельность компании;

- пользователи, которые формируют мнение о продукте;

- СМИ и конкуренты, которые наблюдают за проектом.

Научиться работать со всеми типами стейкхолдеров можно на курсе «Основы управления проектами». На нём студенты тренируются сопоставлять требования и сроки, планировать работу так, чтобы не случались авралы, анализировать риски и плавно завершать проект.

## Как определить стейкхолдеров

Определить стейкхолдеров можно в два этапа: сначала выявить особо заинтересованных лиц и собрать у них необходимую информацию. Затем распределить их по степени вовлечённости в проект и определить степень влияния каждого. Рассмотрим подробнее каждый этап. 

1. Выявить стейкхолдеров и собрать информацию

Для менеджера проектов определение стейкхолдеров начинается с анализа всех лиц, которые помогут достигнуть целей проекта. После этого ему нужно:

- обсудить с коллегами ожидания и ограничения, например налоги, сроки, выбор подрядчиков;

- проговорить условия. Например, бухгалтерии важно учесть работу внешних сервисов, которые принимают платежи, обновить формирование чеков и взаимодействие с налоговыми службами;

- изучить механизмы работы с внешними акторами: например, встретиться с представителем платёжного сервиса;

- выявить людей, которые заинтересованы в проекте.

2. Распределить стейкхолдеров по степени вовлечённости и влияния 

Это необходимо для чёткой иерархии участников. Менеджер должен понимать, к кому, когда и как часто можно обращаться за помощью и обратной связью. Стейкхолдеров удобно делить на четыре группы.

1. Высокая вовлечённость, высокое влияние
С такими стейкхолдерами команда взаимодействует максимально часто. Как правило, это один или несколько человек, которые инициировали проект и заинтересованы в его успешной реализации. От них нужно регулярно получать обратную связь.

2. Высокая вовлечённость, низкое влияние 
В эту категорию часто попадают команды, которые помогают при запуске проекта. Например, службе поддержки важно понимать сроки, замысел, примеры вопросов и ответов и быть в курсе всех текущих изменений. Эту категорию стейкхолдеров можно обозначить как «эксперты» — они дают обратную связь и помогают реализовать проект.

3. Низкая вовлечённость, высокое влияние
Например, команда работает над развитием сервиса из сферы e-commerce и хочет изменить тарифы на доставку. Это нужно согласовать с финансовым отделом, ответственным за работу с рисками. Финансисты не погружены в тонкости продукта и требования заказчика, но могут влиять на конкретные решения и способ их реализации. Чтобы работа с ними прошла успешно, нужно вовремя и полностью предоставлять им необходимую информацию и очень точно проговаривать все ограничения.

4. Низкая вовлечённость, низкое влияние
Стейкхолдеры этой категории не оказывают влияние на проект, но интересуются им:

- СМИ, которые рассказывают о жизни компании и нововведениях внутри;

- компании, которым важно понимать, что делают другие игроки рынка, чтобы оставаться конкурентоспособными;

- коллеги, которые не входят в состав проекта, но проявляют к нему интерес.

## Матрица и анализ стейкхолдеров

Матрица — это таблица, в которой находится список стейкхолдеров и информация о них. Менеджер проектов обращается к матрице, если ему нужно уточнить данные, найти или обновить контакты стейкхолдеров.

Информация о стейкхолдерах, которую нужно собрать в матрице: ФИО, должность, контакты, руководитель, роль в проекте, степень вовлечённости и влияния, формат информирования.

Матрица упрощает и систематизирует работу менеджеров и команды

Менеджер проектов также может собрать дополнительную матрицу должностных обязанностей стейкхолдеров, чтобы лучше понимать роль каждого специалиста. Например, в отделе маркетинга есть копирайтер, бренд-менеджер, редактор, SMM-специалист. Менеджеру проектов важно понимать, к кому с какой задачей лучше обращаться.

## Как управлять стейкхолдерами

Главная задача управления — информировать и вовлекать каждого из них для того, чтобы проект был реализован вовремя, в рамках бюджета и с учётом всех требований. После того как сформирован список заинтересованных, определена степень их влияния и вовлечённости, написаны стратегии информирования, менеджер и команда должны следовать правилам работы со стейкхолдерами. Рассмотрим их на примере агентства недвижимости, где стейкхолдерами будут владельцы недвижимости, покупатели, банки и риэлторы:

✅Анализировать интересы стейкхолдеров. Определить потребности каждого стейкхолдера. Владельцы недвижимости хотят продать её по максимальной цене, покупатели ― найти объект, который соответствует их запросам и бюджету, банки ― выдать ипотечный кредит с минимальными рисками, риэлторы ― получить комиссионные. Чтобы выявить требования заказчиков, нужна персональная вовлечённость. Чем ближе менеджер к запросам заказчика и предметной области, тем лучше проект будет реализован. 

✅Разработать систему коммуникации. Для этого нужно определить лучший способ взаимодействия с каждой группой стейкхолдеров. Например, с владельцами недвижимости лучше встречаться или переписываться регулярно, чтобы держать их в курсе рыночной ситуации и цен на недвижимость. Покупателям можно рассказывать о доступных объектах недвижимости в email-рассылке, организовывать просмотры и консультации. Для риэлторов нужно проводить тренинги, чтобы делиться идеями и лучшими практиками. 

✅Инициировать совместные встречи. Например, круглый стол с представителями всех групп стейкхолдеров, чтобы обсудить актуальные вопросы, идеи и проблемы. Это поможет решить вопросы и конфликты в рамках проекта.

✅Оценивать и отчитываться. Регулярно анализировать эффективность взаимодействия со стейкхолдерами. Задавать вопросы, получать обратную связь и изучать результаты. Своевременно делиться информацией о ходе проекта и достижениях.
Эти принципы можно использовать как отправную точку для управления стейкхолдерами. Но каждый проект и ситуация уникальны, поэтому важно применять индивидуальный подход.