## Slide 1: Управление проектами
Кашникова Инна Васильевна
К. ф.-м.н., доцент
Тел. 029-7799456
Kashnikava@bsuir.by

## Slide 2
В начале 70-х замечательный ученый академик А.П.Ершов сказал : «Программист должен обладать способностью первоклассного математика к абстракции и логическому мышлению в сочетании с эдисоновским талантом сооружать все, что угодно, из нуля и единиц. Он должен сочетать аккуратность бухгалтера с проницательностью разведчика, фантазию автора детективных романов с трезвой практичностью экономиста».

## Slide 3
США, Институт Управления Проектами (PMI):
Проект - это временное предприятие, предназначенное для создания
уникальных продуктов, услуг или результатов.
Международная ассоциация управления проектами (IPMA):
Проект – целенаправленная деятельность временного характера,
предназначенная для создания уникального продукта или услуги.
Великобритания, Английская Ассоциация проект-менеджеров:
Проект - это отдельное предприятие с определенными целями, часто
включ. требования по времени, стоимости и кач-ву достигаемых результатов.
Мировой Банк, “Оперативное руководство” № 2.20:
Понятие “проект” обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения, в течение заданного периода времени и при установленном
бюджете, поставленных задач с четко определенными целями.
ПОНЯТИЕ ПРОЕКТА

## Slide 4
Проект – это комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения конкретных уникальных результатов в рамках отведенного времени и в пределах утвержденного бюджета, который выделяется на оплату ресурсов, используемых или потребляемых в ходе проекта

## Slide 5: Основные признаки проекта
Дополнительные признаки проекта
Проект направлен на достижение конкретных целей
Проект имеет ограниченную деятельность с определенным началом и концом
Проект в определенной степени неповторим и уникален
Проект предполагает последовательную разработку, уточнение целей и планов
Проект предполагает координированное выполнение взаимосвязанных действий

## Slide 6: Границы проекта по PMBOK

## Slide 7
Управление проектом – управленческая деятельность, направленная на достижение целей проекта с требуемым качеством, в рамках бюджета, в установленные сроки, при существующих ограничениях и неопределенности. Управление проектом предполагает создание временной динамичной организационной структуры для выполнения работ жизненного цикла проекта, привлечение необходимых ресурсов и технологий, а также применение управленческих знаний, опыта и специализированных методов и инструментов.

## Slide 8: ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
1900-1958 гг.
Трансформация проектного менеджмента, начало развития методологии
1958-1979 гг.
Распространение инструментов проектного менеджмента
1980-1994 гг.
Применение ИТ в проектном менеджменте
В НАСТОЯШЕЕ ВРЕМЯ
УП ПРИЗНАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВСЕХ РАЗЛИТЫХ СТРАНАХ

## Slide 9
1910 год – Гант создал свои знаменитые диаграммы. Это столбчатые диаграммы, которые помогали визуально определить продолжительность и последовательность выполнения задач в проекте.

## Slide 10
1937 год – Лютер Гулик разработал матричную структуру управления для ведения проектов. Согласно этой структуре один рабочий мог подчиняться двум менеджерам. Руководитель проекта ставил задачи, а функциональный руководитель определял, каким образом эти задачи стоит выполнять.
1953-1954 годы в США ВВС совместно с Комитетом по специальный проектам по вооружению США собрала воедино все известные на тот момент знания по управлению проектами.
1956 год – Создание метода Критического пути.
1956-1958 год – ВМС США изобрели технологию PERT. Специальная технология, которая используется при анализе сроков и ресурсов проектов.

## Slide 11
1959 год – под воздействием NASA получило широкое распространение такое понятие, как жизненный цикл проекта.
1977 год – появление методов управления конфликтами в проектах.
1977 – 1979 годы – были созданы различные структуры организации проектов.
1987 год – PMI опубликовала первую редакцию PMBоK (свод правил по управлению проектами). С этого момента управление проектами становится отдельной дисциплиной.
1991 год – в Германии выходит один из наиболее полных учебников по управлению проектами.

## Slide 12: Дальнейшие направления развития проектного менеджмента
Дальнейшее развитие управления рисками проекта
Совершенствование методов командообразования
Развитие информационных технологий в области проектного управления
Разработка новых стандартов
Формирование национальных и международных программ сертификации

## Slide 13
Проекты обычно инициируются в результате одного или нескольких стратегических соображений:
требования рынка
нужды организации
требования заказчика
Технологи
ческий
прогресс
требования законода
тельства

## Slide 14: Классификация программных продуктов
1. По типу функциональности:
Системное программное обеспечение
Бизнес-приложения
4. По платформе
Для настольных компьютеров
5. По уровню доступа к исходному коду
Коммерческое программное обеспечение
Проприетарное программное обеспечение
Программное обеспечение для разработки
Бесплатное программное обеспечение
2. По способу распространения
Медиа-приложения
Для мобильных устройств
Для веб-браузеров
Открытое программное обеспечение
Прикладное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение
3. По специализации:
Научные и инженерные приложения Образовательное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение

## Slide 15
  ИТ- проекты являются одними из наиболее сложных. Они связаны со значительными рисками, как технологическими, так и рисками внедрения (человеческий фактор). Процент незавершенных проектов и проектов, завершенных со значительными срывами по срокам и перерасходом бюджета, является одним из самых высоких. В то же время число и сложность этих проектов постоянно возрастают. Выпущено немало литературы, посвященной особенностям управления ИТ-проектами. Так, например Дж Филипс утверждает, что менеджер ИТ-проекта должен обладать качествами режиссера, тренера спортивной команды и даже командира космического корабля. Как режиссеру ему придется работать со звездами, как тренеру – руководить командой, чтобы выиграть приз, и как командиру корабля – знать обо всем происходящем на борту.

## Slide 16: Отличительные особенности ИТ-проектов:
Сложность оценки эффективности: Трудно точно измерить результаты и влияние проектов.
Высокий уровень риска: Неопределенности могут привести к значительным проблемам.
Широкая огласка ошибок: Любые просчёты становятся известны большой аудитории.
Значительные бюджеты: Часто требуются большие финансовые ресурсы.
Специфичное разделение ролей: Четкое разграничение между заказчиком и исполнителем.

## Slide 20: Результаты успешности ИТ-проектов

## Slide 22: Закон 4 P

## Slide 23: ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту
Создание временной динамичной организационной структуры для выполнения работ проекта, привлечение ресурсов и технологий, а также применение управленческих знаний и компетенций
Управленческая деятельность, направленная на достижение определенных результатов в условиях заданных параметров (срок, бюджет, ресурсы и др.)

## Slide 24: Концепция 1. Цели проекта определяют его содержание
Цель – описание того, что мы хотим достичь.
Стратегия – констатация того, каким образом мы собираемся эти цели достигать.
Проекты преобразуют стратегии в действия, а цели в реальность.

## Slide 25: Критерии концепции SMART достижения целей

## Slide 26: Smart-цели можно подразделить на четыре стандартные группы:
Предметные цели / качество
Предметная цель задает, по возможности, точно сформулированное задание, которое должно быть выполнено, и указывает определенные признаки качества, которые при этом должны быть достигнут
Цели по срокам
Рамки времени, в течение которого проект должен быть успешно завершен.
Цели по расходам
Реализация проекта не должна превышать рамки заданных расходов
Особые цели

## Slide 27: Концепция 2 Тройственное ограничение
Ограничения определяют дополнительные требования и условия реализации проекта. Выделяют три основных ограничения: сроки, затраты, качество.
Известный закон Лермана гласит: «Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег» Следствие Лермана уточняет: «Вам никогда не будет хватать либо времени либо денег»

## Slide 29
Какой из трех целей: срокам, расходам или содержанию отдать предпочтение, зависит от каждого отдельного проекта. На этот вопрос нельзя дать общий ответ. Кроме этого в процессе работы над проектом приоритеты могут меняться. И все же, чаще всего, на первом месте стоят предметные цели, а две другие цели имеют подчиненное значение. При этом очень важно, чтобы каждый участник проекта был хорошо проинформирован о приоритетах, чтобы приспосабливать свои отдельные действия к соответствующим подчиненным целям.

## Slide 30: Концепция 3. Учет неопределенности
Уникальность целей и деятельности, выполняемой в рамках проекта, является источником неопределенности. Менеджер не может абсолютно точно определить состав работ, предвидеть все условия реализации проекта, четко сформулировать требования к ресурсам.
Важным условием достижения целей проект является нахождение разумного баланса между ограничениями и неопределенностью

## Slide 31
Неопределенность - это неполнота и неточность информации о внутренних и внешних условиях реализации проекта, поэтому возможны те или иные непредсказуемые события, вероятностные характеристики которых неизвестны.
усиление динамики и сложности производственной деятельности предприятия
изменения внешней среды
увеличение неопределенности
В ходе реализации проекта могут возникнуть ситуации, вызывающие потери прибыли, выручки и имущества
Возможность таких потерь характеризует категория риска

## Slide 32: Концепция 4. Концепция жизненного цикла проекта
Жизненный цикл проекта – последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом. Жизненный цикл проекта принято делить на фазы, фазы – на стадии, стадии – на этапы.
Традиционным является разбиение проекта на 4 крупных этапа: формулирование проекта, планирование, осуществление и завершение.

## Slide 35: Концепция 5 . Концепция временной организационной структуры
Привлечение исполнителей к выполнению проекта
Четкое распределение ответственности за достижение целей
Ключевая роль менеджера проекта
Необходимость вписаться к существующую структуру организации, реализующей проект

## Slide 38: Концепция 6. Интеграция технологических и управленческих компетенций
Наличие технологий и квалифицированных исполнителей – главные составляющие успеха проекта

## Slide 41
Стандарты управления проектами — это документы, определяющие понятия, термины, методологии, фазы, роли, обязанности и компетентность в сфере проектного менеджмента. Они представляют собой совокупность знаний и опыта работы, проверенных практически и признанных авторитетными источниками.

## Slide 43: PMBOK (Project Management Body of Knowledge):
PMBOK разработан Project Management Institute (PMI) и является одним из самых широко распространенных стандартов управления проектами. Он определяет основные процессы, практики и знания, необходимые для эффективного управления проектами. PMBOK включает в себя такие элементы, как управление областями знаний проекта (Project Management Knowledge Areas), процессы управления проектом и соответствующие входы, выходы и инструменты.

## Slide 44: Руководство PMBOK включает следующие разделы:
Введение
Процессы управления проектами
Области знаний управления проектами
Роль проектного менеджера
Каркас управления проектами

## Slide 45: В стандарте детально описывается девять областей знаний, связанных с управлением проектами:
Управление интеграцией проекта
Управление содержанием проекта
Управление качеством проекта
Управление сроками проекта
Управление стоимостью проекта
Управление человеческими ресурсами проекта
Управление взаимодействием в проекте
Управление рисками проекта
Управление контрактами проекта

## Slide 46: PRINCE2 (Projects in Controlled Environments)
:PRINCE2 является методологией управления проектами, разработанной в Великобритании. Он предоставляет набор описаний ролей, процессов и шаблонов, которые помогают в управлении проектами на разных уровнях сложности. PRINCE2 выделяет шесть основных переменных проекта (время, стоимость, качество, объем работы, риски и выгоды) и предоставляет рекомендации по их управлению.

## Slide 47: Основные принципы PRINCE2 включают:
Непрерывная обоснованность бизнес-цели
Роли и ответственности
Управление по стадиям
Управление по исключениям
Фокус на продуктах
Принцип «адаптировать к контексту»

## Slide 48: Процессы PRINCE 2
Запуск
Направление
Управление этапом
Управление поставками
Управление этапами
Инициирование
Завершение проекта

## Slide 49: ISO 21500:
ISO 21500 является международным стандартом, разработанным Международной организацией по стандартизации (ISO). Он предоставляет руководство по управлению проектами и включает в себя общие принципы, процессы и практики управления проектами. ISO 21500 является общим руководством и может быть адаптирован к различным организационным контекстам.

## Slide 50: Cтандарт ISO 21500
Контекст проекта
Руководящие принципы
Управление рисками
Процессы управления проектом
Роли и ответственности

## Slide 51
История первая. Студент 3-го курса университета в целях
самообразования решил в одиночку переписать одну всемирно известную крупную программную систему, имеющую тысячи внедрений. Конечно, он не справился с работой самостоятельно, но сумел заинтересовать других программистов-любителей со схожими интересами, которые также стали работать над системой совершенно бесплатно в свободное от основной
работы время.

## Slide 52
История вторая. Француз, учившийся программированию в
Швейцарии, самостоятельно написал компилятор примитивного учебного языка программирования. Язык был разработан профессором выпустившей его кафедры для использования в учебном процессе – для реализации фрагментов компилятора студентами в качестве курсовых и дипломных проектов. В языке намеренно не было сложных конструкций и операций ввода-вывода, что делало почти невозможным промышленное использование языка. С этим компилятором молодой выпускник уехал в США и попытался организовать его промышленный выпуск по цене в 10 раз ниже среднего уровня цен на компиляторы с других языков программирования.

## Slide 53
Молодой программист из Санкт-Петербурга на досуге написал простую почтовую программу, позволяющую работать с электронной почтой через Web-интерфейс. До него в мире были разработаны и широко применялись десятки, если не сотни аналогичных систем.

## Slide 54
Одна компания является гигантом и имеет консервативный имидж в обществе. Еще совсем недавно предписывалось, чтобы все, включая ремонтных рабочих, появлялись на работу в белых рубашках и галстуках. За почти столетие своего существования компания никогда не считалась научно-техническим лидером. Между тем ее цены на 25% выше цен конкурентов. Низкие планы объемов реализации приводят к тому, что планы менеджеров по продажам почти всегда выполнены, премии выплачиваются регулярно.

## Slide 55
Два человека, бросивших колледж и продававших устройства для незаконных бесплатных междугородних разговоров, разработали компьютер за 1300 долл. Штаб-квартира этой компании располагалась в спальне одного учредителя, а сборочный конвейер – в гараже другого.

## Slide 56
Мир меняется, менеджеры должны принимать решения быстро. Один человек не может руководить тысячью подчиненных. За одним исключением. Есть одна организация, самая старая на Земле. Она насчитывает всего 4 уровня иерархии и существует свыше полутора тысяч лет. В ней полностью отсутствует демократия, решения принимаются со скоростью улитки с опозданием в десятки лет.